# Laporan Penyampaian Kerja — Pembangunan Bahan Kursus DOTNET-NRES-15

Modul QA Dipandu-AI, Prompt Harian & Nota Konsep

## Maklumat tuntutan

| Perkara | Butiran |
| --- | --- |
| Tajuk projek | Pembangunan bahan latihan coaching .NET 15 hari untuk NRES |
| Skop laporan | Modul QA dipandu-AI (Hari 13–15), prompt am harian (Hari 1–15), nota konsep, kemas kini kanun kursus |
| Disediakan oleh | _______________________________ |
| Untuk / Agensi | _______________________________ |
| Rujukan tuntutan | _______________________________ |
| Tempoh kerja | _______________________________ |
| Tarikh laporan | 11 September 2026 |

Laporan ini memperincikan kerja penyampaian sebenar bagi tujuan sokongan tuntutan. Semua data contoh dalam bahan kursus adalah sintetik (bukan rekod NRES sebenar).

## 1. Ringkasan eksekutif

Kerja yang dilaporkan meliputi pembangunan satu modul jaminan kualiti (QA) dipandu kecerdasan buatan untuk kursus coaching .NET 15 hari, bersama bahan sokongan pembelajaran merentas kesemua 15 hari. Penyampaian merangkumi persona AI penguji, skill semakan ujian boleh guna semula, lab hands-on penuh, pustaka prompt berkod, latihan tambahan dalam blok hari sedia ada, prompt permulaan-hari untuk setiap hari kursus, serta penerbitan nota konsep rujukan.

Kaedah kerja mengikut kitaran berdisiplin: perancangan → pelaksanaan → semakan kualiti, dengan setiap bahan dipadankan dengan kanun kursus (SPEC-KURSUS.md, JADUAL.md, KOLABORASI.md) dan dek slaid rasmi.

Jumlah penyampaian: 1 persona AI, 1 skill, 1 lab penuh, 4 prompt QA berkod, 7 latihan tambahan dalam blok hari, 9 prompt am harian, 12 nota konsep diterbitkan, dan 2 fail kanun dikemas kini.

## 2. Konteks projek

Kursus membina satu aplikasi latihan ASP.NET Core MVC (.NET 10) merentas 4 modul NRES, disampaikan melalui model 4 kumpulan dedicated bekerja selari:

- Fasa 1 (Hari 1–3, bersama) — perancangan/URS/ERD, Git/Agile/kolaborasi, refresher .NET + asas kongsi.

- Fasa 2 (Hari 4–14, 4 trek selari) — setiap kumpulan membina modulnya pada blok: Hari 4, 5–6, 7–9, 10–12, 13–14.

- Fasa 3 (Hari 15, bersama) — integrasi, Papan Pemuka Induk, SIT/UAT, demo capstone.

Kerja dalam laporan ini menyokong terutamanya blok ujian (Hari 13–14) dan integrasi/SIT/UAT (Hari 15), serta menyediakan lapisan panduan AI merentas semua hari.

## 3. Skop kerja & metodologi

Kerja dijalankan dalam tiga fasa berturutan:

- Perancangan — penerokaan menyeluruh terhadap struktur repo dan kanun kursus untuk memastikan bahan baharu mengikut gaya sedia ada; penetapan skop dan keputusan reka bentuk (jenis artifak, pembahagian ujian ikut hari, penjajaran dengan dek slaid); penyediaan pelan terperinci yang disahkan sebelum pelaksanaan.

- Pelaksanaan — pembinaan setiap artifak mengikut pelan, dengan kod contoh yang boleh ditaip & dijalankan (bukan pseudo-kod) dan disahkan padan dengan jenis sebenar aplikasi rujukan.

- Semakan kualiti — pengesahan struktur (frontmatter sah, pautan silang berfungsi), penjajaran doktrin ujian dengan slaid, dan pemeriksaan konsistensi bahasa (nota Bahasa Melayu; kod/istilah English).

Doktrin ujian yang dipatuhi (selaras dek kursus): xUnit dengan SQLite in-memory (bukan penyedia UseInMemoryDatabase yang mengabaikan kekangan unik); menguji peralihan status permohonan, penjanaan nombor rujukan, semakan pendua, dan kebenaran peringkat objek; pengasingan Hari 13–14 (ujian xUnit) daripada Hari 15 (SIT/UAT pre-check); dan penegasan bahawa pre-check bukan UAT sebenar — UAT sebenar dijalankan oleh pengguna akhir NRES terhadap keperluan mereka.

## 4. Butiran penyampaian

### 4.1 Persona AI penguji — qa-uat

Satu subagent khusus untuk kerja QA dipandu-AI, dengan capaian alat yang dihadkan secara sengaja (boleh menulis ujian dan memandu pelayar, tetapi tidak menulis kod ciri). Merangkumi lima langkah berkod: - Menulis ujian xUnit peraturan kritikal (Hari 13–14); - Menjalankan set ujian dan melaporkan keputusan; - Memandu pre-check aliran hujung-ke-hujung melalui pelayar (Hari 15); - Semakan kawalan capaian berasaskan peranan (RBAC) — capaian salah peranan mesti ditolak; - Serahan laporan lulus/gagal dengan peringatan pre-check ≠ UAT sebenar.

### 4.2 Skill semakan ujian — /uji-modul

Senarai semak ujian xUnit boleh guna semula (dipanggil sebagai perintah), meliputi peraturan kritikal yang wajib diuji, penggunaan SQLite in-memory, ujian kebenaran melalui POST terus, penggunaan [Fact]/[Theory], dan pengesahan set ujian hijau.

### 4.3 Lab hands-on penuh — QA dipandu-AI: Ujian xUnit & SIT/UAT Pre-Check

Lab lengkap empat latihan bergaya rumah (Objektif → langkah bernombor → blok kod penuh → senarai semak): 1. Mencipta persona qa-uat (mengajar konsep had capaian alat); 2. Mencipta skill /uji-modul; 3. Menulis & menjalankan ujian xUnit dengan bantuan AI (Hari 13–14), termasuk pembantu pangkalan data SQLite in-memory dan ujian peralihan status berparameter; 4. Menjalankan pre-check SIT/UAT melalui pelayar (Hari 15) — log masuk, mengisi borang, kelulusan, jejak audit, dan semakan RBAC.

Disertakan seksyen pustaka prompt sedia-guna, senarai masalah biasa, dan rujukan.

### 4.4 Pustaka prompt QA berkod

Empat prompt berkod ditambah ke pustaka prompt kursus, lengkap dengan indeks: - UJI-01 — tulis & jalankan ujian xUnit; - UJI-02 — pre-check SIT/UAT melalui pelayar; - UJI-03 — semakan RBAC (capaian salah peranan mesti ditolak); - UJI-04 — mulakan ujian unit dari kosong bagi modul yang belum mempunyai sebarang ujian.

### 4.5 Latihan tambahan dalam blok hari

Latihan “Pemecut QA dipandu-AI” disisipkan ke dalam lab hands-on tujuh blok: - Enam blok Hari 13–14 (satu bagi setiap trek/sub-trek), dengan prompt khusus modul masing-masing (status & nombor rujukan, semakan pendua, RBAC dua peringkat, pertindihan slot, dan sebagainya); - Satu latihan pre-check SIT/UAT dipandu-AI dalam blok Hari 15.

### 4.6 Prompt am permulaan-hari (Hari 1–15)

Sembilan fail prompt am (satu bagi setiap folder hari) yang mengorientasi pembantu AI ke konteks kursus dan matlamat hari — merangkumi Hari 1 (perancangan/URS/ERD), 2 (Git/Agile), 3 (asas kongsi), 4 (skema & skrin pertama), 5–6 (borang & peraturan), 7–9 (kelulusan & admin), 10–12 (notifikasi/laporan/dashboard), 13–14 (ujian), dan 15 (integrasi/SIT/UAT).

### 4.7 Nota konsep rujukan

Dua belas nota konsep ringkas Bahasa Melayu diterbitkan sebagai bahan latar belakang: persediaan .NET 10, pengenalan ASP.NET Core MVC, EF Core & migrations, corak aliran kerja, validation & view model, Identity/peranan/authorization, muat naik fail selamat, ujian xUnit, deployment, keselamatan, pemetaan buku rujukan, dan alatan Fasa 1.

### 4.8 Kemas kini kanun kursus

- Panduan repo — ditambah bahagian arahan build/run/test dan penerangan seni bina aplikasi rujukan.

- Konteks AI kongsi — persona qa-uat dan skill /uji-modul didaftarkan dalam registri supaya setiap kumpulan menemuinya.

## 5. Pemetaan liputan 15 hari

| Hari | Fasa | Tema | Bahan disampaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Perancangan, URS & ERD | Prompt am permulaan-hari |
| 2 | 1 | Git, Agile & kolaborasi | Prompt am permulaan-hari |
| 3 | 1 | Refresher .NET & asas kongsi | Prompt am permulaan-hari |
| 4 | 2 | Skema DB & skrin pertama | Prompt am permulaan-hari |
| 5–6 | 2 | Borang & peraturan perniagaan | Prompt am permulaan-hari |
| 7–9 | 2 | Aliran kelulusan & skrin admin | Prompt am permulaan-hari |
| 10–12 | 2 | Notifikasi, laporan & dashboard | Prompt am permulaan-hari |
| 13–14 | 2 | Ujian, refactor & sedia gabung | Prompt am + latihan Pemecut QA (6 blok) + lab + persona + skill + prompt UJI-01/04 |
| 15 | 3 | Integrasi, SIT/UAT & demo | Prompt am + latihan pre-check SIT/UAT dipandu-AI + prompt UJI-02/03 |

## 6. Ringkasan kuantiti penyampaian

| Item penyampaian | Kuantiti |
| --- | --- |
| Persona AI penguji (subagent) | 1 |
| Skill semakan ujian | 1 |
| Lab hands-on penuh (4 latihan) | 1 |
| Prompt QA berkod (UJI-01…04) | 4 |
| Latihan tambahan dalam blok hari | 7 |
| Prompt am permulaan-hari (Hari 1–15) | 9 |
| Nota konsep rujukan diterbitkan | 12 |
| Fail kanun kursus dikemas kini | 2 |
| Jumlah artifak dihasil/dikemas kini | 37 |

## 7. Kawalan kualiti & pengesahan

- Penjajaran kanun: setiap bahan dipadankan dengan SPEC-KURSUS.md, JADUAL.md, KOLABORASI.md dan dek slaid rasmi.

- Ketepatan teknikal: blok kod ujian disahkan padan dengan jenis sebenar aplikasi rujukan (enum status, servis aliran kerja, servis nombor rujukan, pembina konteks pangkalan data).

- Integriti struktur: frontmatter persona/skill sah dan boleh dimuatkan; pautan silang antara dokumen berfungsi.

- Konsistensi bahasa: nota dan penerangan dalam Bahasa Melayu; kod, nama kelas dan istilah teknikal dalam Bahasa Inggeris.

- Nota kejujuran: pembinaan penuh (dotnet build/dotnet test) dan aliran pelayar sebenar belum dijalankan secara langsung dalam tempoh penyediaan bahan; blok kod disahkan pada peringkat padanan jenis. Pengesahan larian penuh dilakukan semasa penyampaian bilik kursus.

## 8. Rujukan luaran

Sumber rujukan teknikal rasmi yang berkaitan dengan bahan yang disampaikan (bukan pautan repositori dalaman):

| Topik | Sumber rujukan |
| --- | --- |
| .NET 10 & C# 14 | Microsoft Learn — learn.microsoft.com/dotnet |
| ASP.NET Core MVC | Microsoft Learn — learn.microsoft.com/aspnet/core |
| ASP.NET Core Identity & authorization | Microsoft Learn — learn.microsoft.com/aspnet/core/security |
| EF Core & migrations | Microsoft Learn — learn.microsoft.com/ef/core |
| Ujian EF Core (SQLite in-memory) | Microsoft Learn — learn.microsoft.com/ef/core/testing/testing-without-the-database |
| Rangka kerja ujian xUnit | xunit.net |
| Model Context Protocol (MCP) | modelcontextprotocol.io |
| Alat AI Claude Code | docs.claude.com/en/docs/claude-code |
| Buku rujukan kursus | C# 14 and .NET 10 — Mark J. Price (Packt Publishing, 2025) |

## 9. Pengesahan

|  | Nama | Tandatangan | Tarikh |
| --- | --- | --- | --- |
| Disediakan oleh | ____________________ | ____________________ | __________ |
| Disemak / Disahkan oleh | ____________________ | ____________________ | __________ |

Laporan penyampaian kerja untuk sokongan tuntutan. Bahan kursus menggunakan data contoh sintetik sahaja.